KẾ HOẠCH KIỂM THỬ (TEST PLAN)

Dự án: Hệ thống Website bán hàng Online (E-commerce)

Thành viên nhóm:

Đinh Hoàng Phi 		– BIT230311

Nguyễn Trần Hùng 		– BIT230182

Trần Gia Phúc 		– BIT230319

Lê Nguyễn Thanh Phúc 	– BIT230320

Vũ Minh 			– BIT230262

1. Giới thiệu (Introduction)

Tài liệu này xác định chiến lược, quy trình và nguồn lực cần thiết để thực hiện kiểm thử cho hệ thống thương mại điện tử. Mục tiêu là đảm bảo các tính năng từ đăng ký người dùng đến thanh toán hoạt động chính xác theo yêu cầu (Requirement ID: R1 - R16), giảm thiểu rủi ro lỗi phần mềm trước khi đến tay người dùng cuối.

2. Phạm vi kiểm thử (Scope)

2.1. Trong phạm vi (In-scope)

Kiểm thử tập trung vào 3 phân hệ cốt lõi của hệ thống:

- Module 1 - Xác thực người dùng (Authentication): Kiểm tra quy trình đăng ký, đăng nhập bằng email, khôi phục mật khẩu và đăng xuất an toàn.

- Module 2 - Sản phẩm & Giỏ hàng (Product & Cart): Kiểm tra tính năng tìm kiếm, bộ lọc giá, hiển thị chi tiết sản phẩm và các thao tác cập nhật/xóa trong giỏ hàng.

- Module 3 - Thanh toán (Checkout): Kiểm tra quy trình nhập địa chỉ giao hàng, lựa chọn phương thức thanh toán (COD/Visa) và lưu trữ lịch sử đơn hàng.

2.2. Ngoài phạm vi (Out-of-scope)

Để tập trung vào chất lượng chức năng thủ công, các mảng sau sẽ không thực hiện:

- Performance Testing: Không kiểm tra khả năng chịu tải hoặc độ trễ của server.

- Automation Testing: Không viết script tự động hóa.

- Compatibility: Không kiểm tra trên thiết bị di động (iOS/Android) hoặc trình duyệt Safari/Firefox.

3. Phương pháp kiểm thử (Test Approach)

- Kiểm thử chức năng (Functional testing): Áp dụng kỹ thuật "Black-box testing" để kiểm tra các tính năng dựa trên tài liệu yêu cầu mẫu. Sử dụng phân tích giá trị biên cho các trường mật khẩu và số lượng sản phẩm.

- Kiểm thử giao diện cơ bản (UI testing – basic): Kiểm tra tính nhất quán của font chữ, màu sắc nút bấm, và sự xuất hiện của các thông báo lỗi (Validation messages).

- Kiểm thử hồi quy (Regression – smoke): Thực hiện lại các test case quan trọng sau khi fix bug để đảm bảo không phát sinh lỗi mới ở các module liên quan.

4. Môi trường kiểm thử (Test Environment)

- Trình duyệt: Google Chrome

- Hệ điều hành: Windows 10 hoặc 11

- Dữ liệu test: Tài khoản khách hàng giả lập, danh bạ địa chỉ mẫu, thẻ Visa test định dạng 4111.

- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub (Quản lý mã nguồn), Google Sheets (Lưu Test case/Bug).

5. Điều kiện vào / ra (Entry / Exit Criteria)

5.1. Điều kiện vào (Entry Criteria)

- Tài liệu yêu cầu (R1 - R16) đã được phê duyệt.

- Môi trường kiểm thử (Trình duyệt, mạng) đã sẵn sàng.

- Bộ 45 Test Cases đã được thiết kế xong.

5.2. Điều kiện ra (Exit Criteria)

- 100% các Test Case đã được thực thi (Execution rate = 100%).

- Không còn lỗi mức độ Critical hoặc Major nào còn mở (Open).

- Các tài liệu RTM, Bug Report và Test Report đã hoàn tất.

6. Rủi ro & Biện pháp giảm thiểu (Risks & Mitigation)

| Rủi ro | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Thiếu nhân sự: Làm một mình khối lượng lớn. | Cao | Tập trung thực hiện các Test case High Priority trước. |
| Lỗi môi trường: Trình duyệt crash hoặc mất mạng. | Thấp | Sử dụng dữ liệu offline để viết trước báo cáo, lưu trữ file liên tục. |
| Yêu cầu không rõ ràng: Một số tính năng giả lập khó hình dung. | Trung bình | Tự giả lập các kịch bản thực tế dựa trên các trang thương mại điện tử lớn (Shopee, Lazada). |

7. Vai trò & Trách nhiệm (Roles & Responsibilities)

| Vai trò | Thành viên đảm nhiệm | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| QA Leader | Đinh Hoàng Phi | - Chịu trách nhiệm tổng thể về chất lượng dự án. - Xây dựng Test Plan và phê duyệt các kịch bản kiểm thử. - Theo dõi tiến độ, giải quyết rủi ro và phê duyệt báo cáo cuối cùng (Test Report). |
| QA Designer 1 | Lê Nguyễn Thanh Phúc | - Phân tích yêu cầu và thiết kế bộ Test Cases cho Module 1 (Auth). - Xây dựng Ma trận truy vết yêu cầu (RTM) để đảm bảo độ bao phủ. |
| QA Designer 2 | Nguyễn Trần Hùng | - Thiết kế bộ Test Cases cho Module 2 (Product & Cart) và Module 3 (Checkout). - Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử (Test Data) cho toàn bộ hệ thống. |
| QA Tester 1 | Vũ Minh | - Thực thi kiểm thử (Test Execution) dựa trên các kịch bản đã viết. - Ghi nhận lỗi (Log Bug) vào hệ thống báo cáo lỗi. - Kiểm tra lại các lỗi đã được sửa (Retest). |
| QA Tester 2 | Trần Gia Phúc | - Hỗ trợ thực thi kiểm thử và ghi nhận lỗi. - Phụ trách thu thập các chỉ số kiểm thử (Test Metrics). - Trình bày và định dạng các sản phẩm bàn giao (Deliverables) trên GitHub. |

8. Lịch trình kiểm thử (Test Schedule – giả lập)

| Nhiệm vụ | Thời gian | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Phân tích Requirement & Lập Test Plan | 1 | Hoàn thành |
| Thiết kế 45 Test Cases & RTM | 2 | Đang thực hiện |
| Thực thi Test (Lần 1) & Log Bug | 2 | Dự kiến |
| Kiểm tra lại lỗi (Retest) & Tổng hợp Report | 1 | Dự kiến |