BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM THỬ (TEST SUMMARY REPORT)

Dự án: Hệ thống Website bán hàng Online (E-commerce)

1. Số liệu tổng quan (Summary Statistics)

Dựa trên quá trình thực thi 45 kịch bản kiểm thử, các chỉ số đạt được như sau:

- Tổng số Test Case: 45 cases.

- Số lượng Pass: 35 cases.

- Số lượng Fail: 10 cases (tương ứng với 10 Bug đã báo cáo).

- Số lượng Blocked: 0 cases.

- Tỷ lệ thực thi (Execution Rate): 100% (45/45 cases).

- Tỷ lệ đạt (Pass Rate): ~77.8%.

2. Top 5 lỗi nghiêm trọng nhất (Top 5 Defects)

| Bug ID | Tóm tắt lỗi | Mức độ (Severity) | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG_AUTH_001 | Hệ thống không gửi email đặt lại mật khẩu | Critical | Open |
| BUG_CHKT_001 | App crash khi nhấn "Hoàn tất đặt hàng" bằng Visa | Critical | Open |
| BUG_CART_001 | Tổng tiền giỏ hàng không cập nhật khi tăng số lượng | Major | Open |
| BUG_PROD_001 | Tìm kiếm sản phẩm chính xác nhưng không ra kết quả | Major | Open |
| BUG_CHKT_002 | Cho phép đặt hàng khi chưa nhập địa chỉ giao hàng | Major | Open |

3. Nhận xét chất lượng hệ thống (Quality Assessment)

- Độ bao phủ: Đã kiểm thử đầy đủ các tính năng then chốt theo yêu cầu (Auth, Product, Cart, Checkout).

- Tính ổn định: Hệ thống còn nhiều lỗi nghiêm trọng ở phân hệ Thanh toán và Xác thực. Các chức năng cơ bản như thêm vào giỏ hàng hoạt động ổn, nhưng logic tính toán tiền và gửi mail còn lỗi.

- Rủi ro: Các lỗi Critical liên quan đến thanh toán có thể gây mất doanh thu và làm giảm uy tín thương hiệu nếu ra mắt ngay lúc này.

4. Quyết định (Release Decision)

Quyết định: NO-RELEASE (Không cho phép ra mắt).

Lý do:

- Hệ thống vẫn còn tồn tại 02 lỗi mức độ Critical chưa được khắc phục (Lỗi crash thanh toán và lỗi không reset được mật khẩu).

- Tỷ lệ Pass Rate (77.8%) chưa đạt ngưỡng an toàn tối thiểu (thường là 95-100%).

- Cần thực hiện sửa lỗi và kiểm thử hồi quy (Regression Testing) trước khi xem xét lại quyết định release.